对标的拆除时间及相关违约责任的特别说明承诺函

杭州产权交易所：

杭州汽轮动力集团有限公司：

1、我方已知悉并同意成为受让方后在2021年1月15日之前完成标的总装区域（具体位置见附件：石桥路厂区平面图）设备拆除施工并搬离现场，且经转让方验收合格后，取得转让方开具的《总装区域完工证明》；

若我方未按期取得《总装区域完工证明》的，自逾期之日起应支付每天10000元的违约金，转让方有权从履约保证金中直接扣除。逾期超过2天，视为我方根本违约，转让方有权单方解除《资产交易合同》。转让方解除《资产交易合同》的，除我方已付的交易价款、履约保证金、风险保证金和交易服务费不予返还外，未提取的标的物，视作我方自动放弃，无偿归转让方所有，并由我方承担由此而产生的一切经济责任。

2、我方已知悉并同意我方成为受让方后在《资产交易合同》签署次日起50天内完成整个标的拆除施工并搬离现场，且经转让方验收合格，取得整个标的的《完工证明》；

若我方未按期完成整个标的拆除施工并搬离现场的，自逾期之日起应支付每天10000元的违约金，转让方有权从履约保证金中直接扣除。逾期超过2天，视为我方根本违约，转让方有权单方解除《资产交易合同》。转让方解除《资产交易合同》的，除我方已付的交易价款、履约保证金、风险保证金和交易服务费不予返还外，未提取的标的物，视作我方自动放弃，无偿归转让方所有，并由我方承担由此而产生的一切经济责任。

                                             意向受让方（签章）：

                                                  年   月   日
